NV1.

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☒ | Hệ thống có tự động chuyển trạng thái của phiên livestream khi đến giờ phát không, hay nhân viên phải tự thao tác chuyển trạng thái? |
| LS03 | ☐ | ☒ | Hệ thống sẽ xử lý thế nào để chặn lỗi vượt tồn kho nếu có hai khách hàng đặt mua sản phẩm cuối cùng vào cùng một thời điểm? |

NV2.

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Chênh lệch do e ngại phức tạp ở việc xử lý trạng thái tự động; sau khi làm rõ chỉ cần gán trạng thái tĩnh ban đầu, độ phức tạp tương đương với việc ghim sản phẩm của LS02 nên chốt 3 SP. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Chênh lệch do đánh giá rủi ro đồng thời (concurrency); vì nghiệp vụ khóa, giảm và hoàn tồn kho phức tạp, rủi ro cao hơn nhiều so với thao tác cập nhật hiển thị của LS02 nên chốt 8 SP. |

Nhiệm vụ 3: Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất "1 Story Point = 4 giờ" là sai vì Story Point là đơn vị đo lường tương đối dùng để đánh giá nỗ lực, độ phức tạp và rủi ro tổng thể so với Reference Story, chứ không phải là thước đo thời gian tuyệt đối. Thay vì quy đổi cứng nhắc ra giờ, nhóm sử dụng Velocity để dự báo một cách khách quan khối lượng công việc có thể hoàn thành trong Sprint tiếp theo.